# PingpongSystem

# 开发交接与后续路线

| ### 状态 交接基线，非验收版 |  | ### 责任 前端 / 后端 / 集成 |  | ### 核查日期 2026-09-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 业务基线 | 09c09e8；本轮不改业务代码 |
| --- | --- |
| 读者 | 前端开发者、后端队友、集成复核人 |
| 详细材料 | HANDOFF.md / V02_COMPARISON.md / DEVELOPMENT_ROADMAP.md |
| 本轮范围 | 核查最新代码、交接说明、路线与 GitHub 同步 |

# 1.  结论与阅读指引

当前已具备报名、分组、比赛、排名、淘汰、季军/排位和冠军展示的主要链路。正式开发只使用 pingpong_plantform；旧 teammate-draft 为副本，frontend-demo 为视觉原型。核查基线为 09c09e8，本轮仅增加交接文档，不改业务逻辑。

这是一份待联调 Demo 的交接报告，不是现场验收证书。优先解决比分校验、改分依赖、不等额出线与同分裁定，再完善秩序册、规模验证和现场体验。详细证据和逐项对比见 docs 下三份 Markdown；Word 用于快速建立共同理解。

# 2.  已确认目标与边界

| 本轮保留 | 明确边界 |
| --- | --- |
| 真实后端全流程、单打/双打 | 不重写框架；不做完整团体赛 |
| 默认三局两胜、11 分、大比分为主 | 小分在小组按需补；不是每场强制录入 |
| 季军赛或并列季军；低名次排位 | 双败已取消；5–8 完整排位有范围限制 |
| 可调出线、名单动画、冠军展示 | 异额出线和精确晋级连线还需完善 |

# 3.  当前基线与 V0.2 的关系

V0.2 文件夹包含需求讨论稿和工程初稿，原稿明确标记 DRAFT。原要求含双败、逐局录分、120 人/15 台、通用赛事阶段、场地区域与计划时间。用户后续取消双败，将双打提前，并改为大比分优先、小组按需补小分；这些属于需求调整，不应计为漏做。

两份当前代码副本在交接前有 95 个源码/配置/文档文件一致，数据库与依赖不在比较范围。GitHub 仓库为 Common-Kingfisher/PingpongSystem，业务基线 09c09e8。前端包和 FastAPI 版本仍标 0.1.0；V0.2 是对比目标，不能由名称推断验收完成。

# 4.  现有系统与模块分工

数据流：页面/组件 → api.ts → FastAPI 路由 → 服务/领域算法 → repository → SQLite。UI 发操作和展示结果，不独立计算晋级或覆盖后端排名。

### 模块与接手位置

| 模块 | 已有能力 | 主要入口 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名单/分组 | 导入预览、种子、确认、配对 | PlayersPage / entries / groups | 异额出线下游受限 |
| 控制台 | 真实球台、排台、下台、改分 | ConsolePage / LiveTableCard | 无休息/区域调度 |
| 比分/排名 | 大比分、弃权、小分补录 | ScoreSheet / scores / ranking | 校验/同分有 P0 |
| 淘汰/结果 | 主签、季军、8 人排位 | KnockoutPage / knockout | 败者来源保护不足 |
| 展示/输出 | 大屏、冠军路径、打印 | ChampionJourney / OrderBook | 打印前 40 场截断 |

# 5.  启动与一次完整演示

- 在新目录执行 git clone https://github.com/Common-Kingfisher/PingpongSystem.git，再 cd PingpongSystem。clone 后这个目录就是仓库根，不需要再进入 pingpong_plantform。

- 准备 Python 3.10+、Node.js、pnpm。从仓库根执行 python -m venv backend/.venv，再用该环境的 python -m pip install -r backend/requirements.txt 安装后端依赖。

- 前端执行 pnpm -C frontend install --frozen-lockfile。依赖不可从压缩包或旧目录直接复制；node_modules 目录存在不代表符号链接有效。

- 终端一运行 backend/.venv/Scripts/python.exe -m uvicorn app.main:app --app-dir backend --port 8000；终端二运行 pnpm -C frontend dev。浏览器打开 http://localhost:5173。

- 单打演示建议：16 人、4 组、各前 2、4 台、季军赛、完整排位。使用 docs/demo-data 的虚构名单，确认名单后抽签生成比赛；依次排台和录入 2:0/2:1，查看排名。

- 所有小组结束且出线明确后生成淘汰赛；八强首轮产生 5–8 排位；半决赛后产生季军赛。主签和所有排位结束后看冠军之路与秩序册。当前演示保持各组一致出线数，不在真实赛事上试验改分风险。

- 双打另建 8 或 16 名运动员的赛事：8 人只有 4 个 Entry。数据库为 backend/data/demo.db，停止服务后再备份。端口占用先识别已有进程，不盲目结束全部 Python/Node。

# 6.  接口与数据合同

### 关键字段含义

| 字段 | 类型 | 来源 | 接手注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| Entry | 参赛实体 | entries / members | 单打 1 人、双打 2 人 |
| entry_a/b_id | ID | Match | 对阵双方，不是自然人 ID |
| player_a/b_score | 整数 | Match | 保留旧命名的大比分 |
| games | 单局数组 | MatchGame | 缺失不等于得 0 分 |
| result_type | 枚举 | Match | 正常与弃权等分开 |
| qualify_count | 可空整数 | Group | 覆盖赛事默认值 |
| bronze_mode | 枚举 | Tournament | 季军赛或并列季军 |

### 兼容与规则注意事项

- 排名已确认前缀：胜场 → 净胜局 → 赛事积分。当前实现继续以两人直接交锋、多人相关小分比率处理；完整末级与弃权规则仍需组织者审核，不宣称已完整符合 ITTF 官方算法。

- 运动员 rating_points 是配对参考；match_points 是赛事积分；最终名次由淘汰/排位比赛决定。这三者不得混用。双打配对是在近积分候选中随机，不是强弱搭配。

- 比赛优先使用 Entry ID。部分旧响应字段仍叫 player_id、player_a.id 或 winner_id，却可能承载 Entry ID；不要将自然人和组合 ID 互换。

- 大比分修改会清除旧小分；小组补小分当前复用 revise-score。后续应拆清“仅补充”与“改变比赛结果”的校验和下游保护。

契约源：backend/app/schemas.py；数据库结构：backend/app/db.py。

快照：docs/openapi-v0.2.json，本轮与 app.openapi() 一致。frontend/src/api.ts 仍为手写类型；自动生成 TS 与 CI 漂移检查尚未完成。

# 7.  优先风险与复现结果

以下反例来自正式目录源码与临时数据库诊断，未触碰真实比赛库。现有 157 项测试通过仍没有覆盖这些反例。修复前不能因页面能演示就宣布可用于正式赛场；完整复现位置、验收条件与 P0/P1 分级见 DEVELOPMENT_ROADMAP.md。

| 问题 | 本轮证据 | 处理目标 |
| --- | --- | --- |
| R01 比分校验 | 99:0 与两局 12:5 被校验接受 | 服务端验证局制和合法终局 |
| R02 下游保护 | 改半决赛后季军参赛者不变；小组可在淘汰生成后改分 | 统一主签/季军/排位依赖保护 |
| R03 异额出线 | [[1],[2,3]] 签表生成报人数不一致 | 支持配置到终局，不只保存 |
| R04 同分裁定 | 部分同率仍整桶并列，无裁定留痕闭环 | 先确认规程，再补算法/留痕 |

# 8.  数据安全与可恢复性

- 当前无登录/RBAC，适用于受控本地 Demo；上传 GitHub 不等于完成部署，不应直接把未鉴权服务暴露到公网。

- 不上传真实参赛名单、数据库、.env、密钥、node_modules、.venv 或 .pnpm-store。仓库只保留源码、锁文件、文档与虚构示例。

- 本轮检查 21 个历史提交，未发现已跟踪依赖/数据库/私钥路径或常见 Token 特征；这不是完整安全审计。GitHub 登录应通过正常凭证流程，不在文档写入密码或 Token。

- db.init_db 仍会在启动时检查列并 ALTER，与 V0.2 工程稿的显式迁移要求不同。升级前备份、迁移版本和恢复演练应在现场交付前补齐。

- 建议保存可回滚的源码提交与独立数据库备份。后端依赖当前未完全锁定，并发录分与排台原子性未专项验证，列为发布门槛。

# 9.  本轮验证与未验范围

| 检查 | 结果 | 证据范围 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端 | 157 项现有测试通过 | 正式目录代码；临时库 | 非所有规则已正确 |
| 前端 | tsc + Vite build 通过 | 50 modules | 构建可通过 |
| OpenAPI | 快照与应用一致 | 当前结构比较 | TS 仍手写 |
| 隔离诊断 | 4 类关键问题确认 | 函数与临时库 API | 需要新增回归 |
| 未验部分 | 120/15、浏览器全程、并发 | 本轮未执行 | 不宣称现场通过 |
| Word 使用系统设计模板；结构已检查，因缺少 LibreOffice 未完成逐页渲染视觉验收。 |  |  |  |

# 10.  与 V0.2 的核心差异

| 原稿项目 | 当前差异 | 后续判断 |
| --- | --- | --- |
| 双败与逐局录分 | 用户取消双败，改为大比分优先 | 属于需求调整，不算漏做 |
| 双打 / 排位 | 由预留提升本轮，主体已有 | 补边界和改分保护 |
| Event / Stage / MatchSlot | 只有状态枚举和 prev 链 | 先补必要依赖，再通用化 |
| 时间 / 区域 / 调度 | 只有实时排台，无计划时间和休息 | 作为后续独立里程碑 |
| 秩序册 / 迁移 / 契约 | 存在打印截断、运行时 ALTER、手写 TS | 属于工程差距，需补齐 |
| 120/15 冻结门槛 | 上限字段存在，缺本轮全程证据 | 验收通过后才能发布 |

# 11.  仍需组织者审查

- 同分：已确认胜场/净胜局/积分前缀，末级直接交锋、相互成绩、递归子集和最终人工裁定如何执行？需要指定赛事规程版本。

- 弃权：单场弃权与整项退出是否区分，之前完成的成绩是否保留？不能把单场弃权自动解释为退出全部比赛。

- 现场：120 人/15 台是近期实际规模还是上限？最低休息时长、固定台/区域、超出 8 人的低名次排位粒度仍需确认。

- 排期：队友实际可投入时间、交付日期和独立复核人尚未明确。无须重问双败、默认比分、正式目录或打印方式，这些已经确认。

# 12.  可执行开发路线

先通过结果正确性门槛，再补现场体验与交付稳定性。你负责页面、组件、交互和打印；队友负责规则、数据、接口和迁移；核心规则须由另一人复核。功能分支小批 PR，每次字段变更同步 OpenAPI、前端类型、测试和说明，不继续维护双副本。

| 阶段 | 主要交付 | 完成门槛 |
| --- | --- | --- |
| M0 基线 | 交接、最新代码入库、规则冻结 | 目录唯一、末级规则明确 |
| M1 结果正确 | R01–R04、必要来源保护、契约 | 反例与原测试通过 |
| M2 现场可用 | 全量秩序册、错误态、精确连线 | 16 人单/双打浏览器闭环 |
| M3 稳定交付 | 迁移备份、并发、120/15、CI | 新机启动与恢复通过、无 P0 |
| M4 按需扩展 | 独立赛制、时段/区域、官方模板、团体 | 单独规格与回归；不阻塞当前修复 |

Use footnotes for definitions, assumptions, or terms that need precision without interrupting the main narrative.